|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Backlog**  **items** | **Completion date** | **Original estimated hours** | **Day**  **1** | **Day**  **2** | **Day**  **3** | **Day**  **4** | **Day**  **5** | **Day**  **6** | **Day**  **7** | **Day**  **8** | **Day**  **9** | **Day**  **10** |
| **23/03/21** | **25/03/21** | **28/04/21** | **31/04/21** | **02/04/21** | **03/04/21** | **06/04/21** | **08/04/21** | **10/04/21** | **12/04/21** |
| **User**  **story 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Form**  **design** | **23/03/21** | **2** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Table creation** | **23/03/21** | **2** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Coding** | **23/03/21** | **3** | **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Testing** | **23/03/21** | **1** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **User**  **story 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Form**  **design** | **25/03/21** | **2** |  | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Table creation** | **25/03/21** | **2** |  | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Coding** | **25/03/21** | **3** |  | **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Testing** | **25/03/21** | **1** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **User**  **story 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Form**  **design** | **28/04/21** | **3** |  |  | **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Table creation** | **28/04/21** | **2** |  |  | **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Coding** | **28/04/21** | **5** |  |  | **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Testing** | **28/04/21** | **1** |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **User**  **story 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Form**  **design** | **31/04/21** | **2** |  |  |  | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **Table creation** | **31/04/21** | **1** |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **Coding** | **31/04/21** | **3** |  |  |  | **3** |  |  |  |  |  |  |
| **Testing** | **31/04/21** | **1** |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **User**  **story 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Form**  **design** | **02/04/21** | **2** |  |  |  |  | **2** |  |  |  |  |  |
| **Table creation** | **02/04/21** | **1** |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |
| **Coding** | **02/04/21** | **4** |  |  |  |  | **4** |  |  |  |  |  |
| **Testing** | **02/04/21** | **1** |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| **User**  **story 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Form**  **design** | **03/04/21** | **2** |  |  |  |  |  | **2** |  |  |  |  |
| **Table creation** | **03/04/21** | **1** |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| **Coding** | **03/04/21** | **4** |  |  |  |  |  |  | **4** |  |  |  |
| **Testing** | **03/04/21** | **1** |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |
| **User**  **story 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Form**  **design** | **06/04/2021** | **2** |  |  |  |  |  |  |  | **2** |  |  |
| **Table creation** | **06/04/2021** | **1** |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |
| **Coding** | **06/04/2021** | **4** |  |  |  |  |  |  |  | **4** |  |  |
| **Testing** | **06/04/2021** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |
| **User**  **story 8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Form**  **design** | **08/04/2021** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2** |
| **Table creation** | **08/04/2021** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |
| **Coding** | **08/04/2021** | **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Testing** | **08/04/2021** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **User**  **story 9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Form**  **design** | **10/04/2021** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Table creation** | **10/04/2021** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Coding** | **10/04/2021** | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Testing** | **10/04/2021** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **User**  **story 10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Form**  **design** | **12/04/2021** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Table creation** | **12/04/2021** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Coding** | **12/04/2021** | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Testing** | **12/04/2021** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |