|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Backlog**  **items** | **Completion date** | **Original estimated hours** | **Day**  **1** | **Day**  **2** | **Day**  **3** | **Day**  **4** | **Day**  **5** | **Day**  **6** | **Day**  **7** | **Day**  **8** | **Day**  **9** | **Day**  **10** | **Day**  **11** | **Day**  **12** | **Day**  **13** |
| **13/04/21** | **14/04/21** | **15/04/21** | **16/04/21** | **17/04/21** | **18/04/21** | **19/04/21** | **20/04/21** | **21/04/21** | **22/04/21** | **23/04/21** | **24/04/21** | **25/04/21** |
| **User**  **story 11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Form**  **Design** | **13/04/2021** | **2** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Table creation** | **13/04/2021** | **1** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Coding** | **13/04/2021** | **4** | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Testing** | **14/04/2021** | **1** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **User**  **story 12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Form**  **Design** | **14/04/2021** | **2** |  | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Table creation** | **14/04/2021** | **2** |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Coding** | **15/04/2021** | **5** |  |  | **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Testing** | **15/04/2021** | **1** |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **User**  **story 13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Form**  **Design** | **16/04/2021** | **3** |  |  |  | **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Table creation** | **16/04/2021** | **2** |  |  |  | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Coding** | **17/04/2021** | **5** |  |  |  |  | **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Testing** | **17/04/2021** | **1** |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **User**  **story 14** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Form**  **Design** | **17/04/2021** | **2** |  |  |  |  | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Table creation** | **18/04/2021** | **1** |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Coding** | **18/04/2021** | **3** |  |  |  |  |  | **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Testing** | **18/04/2021** | **1** |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **User**  **story 15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Form**  **Design** | **19/04/2021** | **2** |  |  |  |  |  |  | **2** |  |  |  |  |  |  |
| **Table creation** | **19/04/2021** | **1** |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |  |
| **Coding** | **19/04/2021** | **4** |  |  |  |  |  |  | **4** |  |  |  |  |  |  |
| **Testing** | **20/04/2021** | **1** |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |
| **User**  **story 16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Form**  **Design** | **20/04/2021** | **2** |  |  |  |  |  |  |  | **2** |  |  |  |  |  |
| **Table creation** | **20/04/2021** | **1** |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |  |
| **Coding** | **21/04/2021** | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  | **4** |  |  |  |  |
| **Testing** | **21/04/2021** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |  |
| **User**  **story 17** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Form**  **Design** | **22/04/2021** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2** |  |  |  |
| **Table creation** | **22/04/2021** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |  |
| **Coding** | **23/04/2021** | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4** |  |  |
| **Testing** | **23/04/2021** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |  |
| **User**  **story 18** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Form**  **Design** | **24/04/2021** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2** |  |
| **Table creation** | **24/04/2021** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |  |
| **Coding** | **25/04/2021** | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4** |
| **Testing** | **25/04/2021** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1** |